Bài 2: Tổ chức Sprint Retrospective cho nền tảng mua bán đồ công nghệ cũ RikkeiReTech

Nhiệm vụ 1 - Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

- Kỹ thuật chọn và lý do:  Start–Stop–Continue vì vấn đề đã rõ, dễ thực hiện trong 45 phút và giúp nhóm nhanh chóng đưa ra hành động cải tiến

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue: Review chéo hiệu quả, nên giữ |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop: Dừng việc dồn kiểm thử đến cuối Sprint |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Start: Viết lại: “Nhóm cần thông báo lỗi ngay khi phát hiện.” Giúp xử lý lỗi sớm, không đổ lỗi cá nhân |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Chuyển Product Owner: Xem xét nhu cầu bộ lọc giá trong Product Backlog |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start: Bổ sung kiểm thử trên điện thoại vào DoD |

Nhiệm vụ 2 - Từ Data đến Improvement

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01 | Quy trình | Chưa bố trí kiểm thử sớm trong Sprint nên lỗi phát hiện muộn |

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint sau bắt đầu kiểm thử từ ngày 3, không để dồn đến ngày 9 | Developers, Scrum Master Duy theo dõi | Retrospective cuối Sprint sau | Nhật ký kiểm thử ghi ngày bắt đầu và lỗi phát hiện |

Nhiệm vụ 3 - Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

- Thứ tự 5 bước:  H3 – H2 – H5 – H1 – H6

- Hoạt động bị loại và lý do: H4 vì Scrum Master không được tự quyết định giải pháp thay Scrum Team

- Lời mở đầu: Mục tiêu hôm nay là cùng tìm cách cải thiện quy trình làm việc, không đổi lỗi cá nhân. Mọi người hãy chia sẻ dựa trên sự việc thực tế và tôn trọng ý kiến của nhau. Chúng ta sẽ chọn 1 hành động cụ thể để thử trong Sprint sau